ДНЕВНИК

учебной, ознакомительной практики

_________________________________________________________________________________

(ФИО обучающегося(-ейся) полностью)

Обучающегося(-ейся) 2 курса                                               учебная группа ИВТ-ВПб24о-1

| Дата | Содержание выполненных работы | Отметка о выполнении (примечание) | Подпись руководителя практики |
| --- | --- | --- | --- |
| 30.06.2026 | Создан репозиторий проекта. Подготовлена структура решения по принципам Clean Architecture: Domain, Application, Infrastructure и API. Настроен стартовый ASP.NET Core Web API, Swagger и предсказуемый локальный порт запуска. | Выполнено |  |
| 01.07.2026 | Подключена инфраструктура PostgreSQL через EF Core. Создан ApplicationDbContext, конфигурации сущностей, первая миграция и начальная документация по архитектуре, настройке и roadmap проекта. | Выполнено |  |
| 02.07.2026 | Реализованы основные серверные сценарии: получение деталей события, создание события, публикация и отмена, регистрация участника, check-in по коду и просмотр регистраций события. Добавлен базовый React/Vite frontend. | Выполнено |  |
| 03.07.2026 | Добавлены пользовательские сценарии frontend: регистрация на событие, панель участников организатора, check-in форма. Реализована основа авторизации: регистрация, вход, JWT token и защита организаторских запросов. | Выполнено |  |
| 05.07.2026 | Добавлены создание событий через frontend, создание билетов, экспорт события в календарный файл .ics, редактирование событий и переключение списка между всеми событиями и событиями текущего организатора. | Выполнено |  |
| 06.07.2026 | Уточнены права доступа: скрыты элементы управления для чужих событий, добавлены публикация и отмена события с frontend, режимы регистрации и check-in, регистрации, связанные с аккаунтом, и dashboard организатора. | Выполнено |  |
| 07.07.2026 | Выполнена структурная очистка frontend: выделены отдельные компоненты для авторизации, создания события, регистрации участника, списка участников, боковой панели, билетов, управления событием и деталей события. | Выполнено |  |
| 08.07.2026 | Подготовлен визуальный референс в Pencil. Выполнена первая полировка интерфейса: темная рабочая область, улучшение расположения панелей, деталей события и визуальных состояний. | Выполнено |  |
| 11.07.2026 | Доработан пользовательский интерфейс: фильтры по статусу и категории, счетчики в списке событий, сводка вместимости билетов, контекст регистрации, сводка участников, русские статусы, календарная панель и группировка форм. | Выполнено |  |
| 12.07.2026 | Проведена ручная проверка MVP. Добавлены проверки вместимости билетов, исправление Content-Type для защищенных запросов, фильтрация категорий, backend-тесты, ролевой доступ, обновленный README, визуальная полировка, CSV-экспорт участников и финальная проверка Docker Compose. | Выполнено |  |

________________________     _________________

Ф.И.О. руководителя по практике        (подпись)